关于第二轮中央环保督察反馈问题

整改任务（序号23）完成情况公示

长白山森工集团承担的第二轮中央环保督察反馈问题整改任务（序号23）通过认真整改，目前各项整改得到有效落实，达到了整改目标要求。现按照整改销号程序对该项整改任务予以销号公示:

**第二轮中央环保督察反馈问题整改任务（序号23）完成情况**

反馈问题：毁林毁草多发频发。吉林省林业、草原资源丰富，但一直以来破坏草原、林地问题多发频发。2017年以来，吉林省查处各类破坏草原违法案件348起，共计破坏草原5.8万亩，其中非法开垦草原面积约4万亩；查处破坏林地案件13464起，破坏林地面积约3万亩。此次督察进驻期间，涉及毁林、毁草的信访案件分别高达626起、149起。

**责任单位：**州林草局、长白山森工集团，各县（市）党委和政府

**责任人：**州林草局、长白山森工集团，各县（市）党委和政府主要负责同志

**督导单位：**州委督查室、州政府督查室

**整改目标：**破坏草原、林地违法行为得到有效遏制。

**整改时限：**2022年12月底前

**整改措施完成情况：**

一、2017年以来破坏林地案件318件，面积44.9149公顷。目前已经整改313件，回收林地面积44.7012公顷，恢复植被面积44.3703公顷，补种树木30021株。

二、第二轮中央环保督察期间，群众举报破坏森林属实案件11件（其中，白河7件，敦化3件，大石头1件），面积3.64公顷，主要为采沙、养殖场、开垦、创业项目占用林地以及毁坏林木问题，目前已完成整改8件(其中白河4件、敦化3件、大石头1件),其余3起正在按照整改方案，有序推进整改工作。

三、2018年以来森林督查案件115件，面积54.0259公顷，已整改110件，回收林地53.255公顷，补植树木64289株。

四、白河林业局制定了《环保督察群众举报案件持续整改细化工作方案》，按照整改方案推进整改工作，2021年、2022年分别完成5个问题点位整改。

　　公示媒体：长白山森工集团官网

　　公示时间：2023年1月17日至2023年1月23日，共7天。

　　公示举报受理部门：长白山森工集团环保督察反馈问题整改工作领导小组办公室

联系电话：0433-2909901

受理邮箱：slstbhb@cbssgjt.com

联系地址：延吉市长白山西路99号

长白山森工集团有限公司

2023年1月17日